

queri

Ocjena iteracije 2

Verzija 1.0

Istorija revizija

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Verzija** | **Opis** | **Autor** |
| 24.01.2023. | 1.0 | Prva verzija. | Milan Vlaški |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Sadržaj

1. Uvod 4

1.1 Svrha 4

1.2 Obim 4

1.3 Definicije, akronimi i skraćenice 4

1.4 References 4

1.5 Pregled 4

2. Dostignuti ciljevi iteracije 4

3. Praćenje plana 4

4. Poređenje rezultata i kriterijuma evaluacije 4

5. Vanjske promjene 4

6. Potrebno preraditi 4

Ocjena iteracije 1

# Uvod

## Svrha

Cilj ove *Ocjene iteracije* je da obuhvati rezultate iteracije, stepen ispunjenja kriterijuma ocjenjivanja, pouke koje se mogu izvući iz rada kao i potencijalne izmjene.

## Obim

Ocjena iteracije 2 odnosi se na Iteraciju 1 koja je navedena u *Softverskom razvojnom planu* i detaljnije opisana *Planom iteracije 2.* Glavni zadatak bio je definisanje slučajeva korištenja za softverski alat *queri.*

## Definicije, akronimi i skraćenice

Sve potrebne definicije, akronimi i skraćenice sadržane su u dokumentu *Rječnik*, koji je dio projektne dokumentacije.

## References

* + - *Softverski razvojni plan*
    - *Plan iteracije*

## Pregled

Biće opisani postignuti ciljevi iteracije i tok rada projektnog tima. Na kraju će ispunjenje ciljeva biti upoređeno sa ranije datom procjenom i kriterijumima i iz toga će biti izvučene pouke za dalji rad.

# Dostignuti ciljevi iteracije

Model slučajeva korištenja je dobro urađen i preslikan na Model zahtjeva i *Specifikaciju softverskih zahtjeva.* Generisana je i *Specifikacija slučajeva korištenja.*

# Praćenje plana

Tim je na zadovoljavajući način definisao sve scenarije slučajeva korištenja. Model je proširen sa sasvim novim zahtjevima koji spadaju u Rad sa dijagramom. Sve nedoumice i uticaj koji ova izmjena ima na ostale zahtjeve je doveden pod kontrolu jer je postojala česta komunikacija u toku rada.

Ovaj put, brzina obavljenog posla je znatno bolja, jer je rok probijen za svega nekoliko dana. Optimistična procjena je bila 15. januar, a realna 20. januar. Stvarni završetak iteracije je 24. januar.

# Poređenje rezultata i kriterijuma evaluacije

Model zahtjeva je kvalitetno kategorisan, a Slučajevi korištenja prošireni i nekoliko puta pregledani od strane svih članova. Rok završetka iteracije je probijen za 4 dana, no njegova svrha je i bila minimizacija nerada u ekipi, a ne neko strogo pridržavanje njega. Iz tog razloga će biti upotrebljen kao kriterijum evaluacije u svakoj iteraciji koja prethodi.

# Vanjske promjene

Tim je sa malim kašnjenjem i kvalitetno odradio zadatke, s obzirom na nemogućnost jednog člana za rad i nepredviđenog dodavanja Rada sa dijagramom u slučajeve korištenja.

# Potrebno je promijeniti

Sljedeće iteracije sadrže novu materiju koja će se morati obrađivati iterativno. No ekipa se pokazala pouzdanom u zadacima koji su joj poznati.