

queri

Plan iteracije 1

Version 1.0

Istorija revizija

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Version** | **Description** | **Author** |
| 13/12/22 | 1.0 | Prva verzija. | Milan Vlaški |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Sadržaj

1. Uvod 4

1.1 Svrha 4

1.2 Područje primjene 4

1.3 Defincije, akronimi i skraćenice 4

1.4 Reference 4

1.5 Pregled 4

2. Plan 4

2.1 Isporuke iteracije 4

3. Resursi 4

4. Slučajevi korištenja 4

5. Kriterijum evaluacije 5

Plan iteracije

# Uvod

## Svrha

Svrha *Plana iteracije* je da projektnom timu pruži detaljne informacije o svim zadacima koje su dužni da obave u tekućoj iteraciji, kao i da učini proces rada transparentnim za buduće članove. Njime će se definisati odgovornost koju tim ima prema projektu.

## Područje primjene

Dokumentovani su svi zadaci i isporuke prve iteracije projekta Grupe 1 - za softverski alat *queri.* Zadaci i aktivnosti ove iteracije navedeni su i u *Softverskom razvojnom planu.*

## Defincije, akronimi i skraćenice

Vidjeti projektni *Rječnik.*

## Reference

* *Softverski razvojni plan*

## Pregled

Dokument počinje navođenjem dokumenata koji će biti isporučeni i osobama zaduženim za njih. Opisan je okvirni plan i pristup koji će biti primijenjen, kao i kriterijumi za evaluaciju.

# Plan

## Isporuke iteracije

|  |  |
| --- | --- |
| **Isporuke** | **Zaduženi za isporuku** |
| *Vizija* | Mladen Todorović |
| *Zahtjevi zainteresovanih strana* | Fejzullah Ždralović |
| *Smjernice za programiranje* | Tamara Borovina, Mladen Todorović |
| *Rječnik* | Milan Vlaški |
| *Specifikacija softverskih zahtjeva* | / |
| *Dopunska specifikacija* | / |
| *Smjernice za modelovanje slučajeva korištenja* | / |

Procjena trajanja prve iteracije je maksimalno 3 sedmice, počev od dana objave ovog dokumenta, što je u dozvoljenom opsegu. Nedodijeljeni dokumenti biće pisani nakon završetka rada na ostalima. Svi članovi time biće upoznati sa dokumentacijom, i dogovoren je visok nivo saradnje na istoj. Tim će zajedno učestvovati u analizi problema dizajna baza podataka, i sa tim znanjem će se krenuti na proces prikupljanja zahtjeva.

# Resursi

Sve zadatke i aktivnosti radiće projektni tim čiji su članovi: Fejzullah Ždralović, Mladen Todorović, Milan Vlaški i Tamara Borovina. Milan Vlaški ima ulogu vođe tima.

# Slučajevi korištenja

Potrebno je kroz softverske zahtjeve, odrediti koji slučajevi korištenja sa prošlog projekta su još uvijek relevantni, kao i dodati neke nove slučajeve korištenja, koji će iskazati zainteresovane strane ili analiza problema.

# Kriterijum evaluacije

Cilj ove iteracije je da se saberu svi softverski zahtjevi i da se dobro definiše domen problema i analizira problem. Ako svi članovi tima razumiju ove korake, iteracija se može smatrati uspješnom. Za konačnu ocjenu kvaliteta isporuka zadužen je Vladimir Vujović, recenzent projekta.