

queri

Plan iteracije 1

Verzija 1.0

Istorija revizija

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Version** | **Description** | **Author** |
| 06/01/23 | 1.0 | Prva verzija. | Milan Vlaški |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Sadržaj

1. Uvod 4

1.1 Svrha 4

1.2 Područje primjene 4

1.3 Defincije, akronimi i skraćenice 4

1.4 Reference 4

1.5 Pregled 4

2. Plan 4

2.1 Isporuke iteracije 4

3. Resursi 4

4. Slučajevi korištenja 4

5. Kriterijum evaluacije 4

Plan iteracije

# Uvod

## Svrha

Svrha *Plana iteracije* je da projektnom timu pruži detaljne informacije o svim zadacima koje su dužni da obave u tekućoj iteraciji, kao i da učini proces rada transparentnim za buduće članove. Njime će se definisati odgovornost koju tim ima prema projektu.

## Područje primjene

Dokumentovani su svi zadaci i isporuke druge iteracije projekta Grupe 1 - za softverski alat *queri.* Zadaci i aktivnosti ove iteracije navedeni su i u *Softverskom razvojnom planu.*

## Defincije, akronimi i skraćenice

Vidjeti projektni *Rječnik.*

## Reference

* *Softverski razvojni plan*

## Pregled

Dokument počinje navođenjem dokumenata koji će biti isporučeni i osobama zaduženim za njih. Opisan je okvirni plan i pristup koji će biti primijenjen, kao i kriterijumi za evaluaciju.

# Plan

## Isporuke iteracije

|  |  |
| --- | --- |
| **Isporuke** | **Zaduženi za isporuku** |
| *Model zahtjeva* | Fejzullah Ždralović, Tamara Borovina |
| *Model slučajeva korištenja* | Cio tim |

Procjena završetka ove iteracije je najranije 15.01.2023. Poslije prve iteracije, sa dobro shavećim softverskim zahtjevima, i bez nedoumica o pitanjima domena problema, sada je potrebno zahtjeve kategorisati po prioritetu, i na osnovu njih definisati sve slučajeve korištenja. Potom će tim zajednički uložiti snage u definisanje slučajeva korištenja, i to: dva člana će se baviti zahtjevom *Rad sa projektom* i *Rad sa modelom,* a dva sa *Rad sa elementima modela.* Ovo je učinjeno jer su elementi modela nešto sa čime korisnici imaju najviše dodira.

Postoji malo odstupanje od *Softverskog razvojnog plana,* jer su Domenski model i *Rječnik* već kompletirani, no to je pozitivna posljedica.

# Resursi

Sve zadatke i aktivnosti radiće projektni tim čiji su članovi: Fejzullah Ždralović, Mladen Todorović, Milan Vlaški i Tamara Borovina. Milan Vlaški ima ulogu vođe tima.

# Slučajevi korištenja

Kroz analizu prikupljenih softverskim zahtjeva biće određeni svi slučajevi korištenja koji softverski alat *queri* treba da zadovolji.

# Kriterijum evaluacije

Potrebno je da zahtjevi budu kategorisano tako da je to jasno svim članovima tima i zainteresovanim stranama. Slučajevi korištenja ne smiju imati odstupanja u stilu, i trebaju biti korektni, detaljni i jasni, bez previđanja bitnih “rainy day” scenarija. Ovaj put važno je ispoštovati rok završetka iteracije, ili zabilježiti veličinu odstupanja od istog.